Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Bastian Estefano Bianchi Liempi |
| --- | --- |
| Rut | 19159944-6 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Antonio Varas |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | EDUNOVA |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Gestión de Proyectos Informáticos y Modelamiento de Bases de Datos. |
| Competencias | 1. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. 2. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. 3. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. 4. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | - El proyecto busca solucionar la creciente sobrecarga de trabajo docente y administrativo mediante la automatización de procesos de gestión académica. Esta problemática es sumamente relevante ya que la labor docente fuera del aula rara vez es compensada o apreciada en su totalidad, afectando la calidad educativa. El proyecto se sitúa en la Región Metropolitana, específicamente en un colegio de la comuna de Buin. El impacto directo será sobre los docentes, funcionarios administrativos y, de manera indirecta, sobre los apoderados. El aporte de valor de EduNova radica en entregar una herramienta tecnológica que devuelva tiempo valioso a los educadores y optimice el flujo de información escolar. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se espera implementar una solución digital que agilice procesos rutinarios. El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil enfocada en el seguimiento y monitoreo del progreso académico de los estudiantes (calificaciones, asistencia y bienestar/comportamiento). Adicionalmente, abordará la carga comunicacional mediante la integración de un chatbot vía la API de WhatsApp Business, diseñado para resolver consultas básicas de apoderados y derivar dudas complejas al personal idóneo exclusivamente dentro del horario laboral. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | EduNova exige la aplicación directa de las competencias de Ingeniería en Informática. El registro estructurado de alumnos, notas y asistencia requiere un robusto modelamiento de datos. La integración de la API de WhatsApp demandará exhaustivas pruebas de certificación para asegurar respuestas precisas. La iteración constante con el cliente en Buin pondrá en práctica el núcleo de la gestión de proyectos. Finalmente, la creación de la app misma evidencia la capacidad de desarrollar soluciones de software con técnicas escalables y sistematizadas. |
| Relación con los intereses profesionales | La ejecución de este proyecto permite profundizar directamente en el ámbito del desarrollo de aplicaciones móviles, aplicando lógica de programación en herramientas nativas o multiplataforma como Android Studio. A nivel profesional, construir la arquitectura de software desde cero, conectar interfaces interactivas (frontend) con bases de datos sólidas (backend) e integrar servicios de terceros (como la API de WhatsApp), consolida las habilidades técnicas necesarias para liderar proyectos tecnológicos completos en el mercado laboral actual. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es altamente factible porque EduNova mantiene un alcance acotado: ofrece funcionalidades específicas de seguimiento y monitoreo administrativo, sin intentar convertirse en un LMS masivo y complejo (como Canvas o Moodle). El marco de tiempo de la asignatura (18 semanas) es ideal para este nivel de desarrollo. Los costos externos asociados a suscripciones y la API de WhatsApp ya están contemplados. Además, la carga de trabajo está realistamente distribuida entre los tres integrantes del equipo para asegurar el cumplimiento dentro de los plazos |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Implementar una solución digital que permita la agilización y automatización de procesos de información para establecimientos escolares a nivel institucional y académico, mejorando así la gestión y calidad de la información entregada. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar un prototipo no funcional de la interfaz en Figma (1 semana). - Desarrollar el frontend y backend de la aplicación, conectando los módulos del sistema (5 semanas). - Integrar y configurar la API de WhatsApp Business para la automatización de consultas. - Ejecutar reuniones estratégicas con el cliente cada tres semanas para aplicar correcciones y mejoras basadas en feedback. - Realizar pruebas de certificación y validación del MVP antes del cierre del proyecto. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para este proyecto se utilizará la metodología Lean (desarrollada por Toyota), la cual asegura que el proyecto entregue valor constante al cliente mediante la eliminación de desperdicios y la mejora continua, enfocándose en entregas rápidas sin sacrificar calidad. Esta se complementará de manera sinérgica con marcos de trabajo Ágiles, los cuales fomentan la adaptabilidad y el desarrollo iterativo. Funciones, tareas y responsabilidades: Bastián: Desarrollo de backend, diseño de casos de uso, redacción de informes, preparación de presentaciones, reuniones con el cliente y pruebas de certificación. Fabián: Desarrollo de backend, diseño de arquitectura del sistema, diseño de casos de uso, redacción de informes, preparación de presentaciones y reuniones con cliente. Valentina: Diseño y desarrollo completo del frontend, redacción de informes, preparación de presentaciones, pruebas de certificación y reuniones con cliente.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Avance Fase 1 (semana 3) | Documentos iniciales de fase 1 que incluyen documentación individual, diagramas arquitectónicos y prototipo no funcional. | Permite visibilizar de manera temprana el diseño de interfaces y la estructura lógica del proyecto antes de iniciar el código. |
| Final | Entrega formal Fase 1 | Corrección de documentos anteriores, inclusión del informe inicial individual del proyecto APT y presentación formal. | Formaliza el cierre de la etapa de concepción y planificación, asegurando que todos los requerimientos estén validados para avanzar al desarrollo de software. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización | Planteamiento idea de proyecto | Se plante la ide de realizar un proyecto enfocado a modernizar y automatizar procesos que puedan ayudar a la comunidad | Ambiente de google | 1 Semana | "Valentina Latorre Fabian Gonzalez" | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Gestión de proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización | Presentacion idea de proyecto | se presenta la idea de proyecto, la problemática a la que atañe, objetivos, funciones y las tecnologías que la compondrán | Ambiente de google | 1 Semana | "Valentina Latorre Fabian Gonzalez" |  |
| Gestión de proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización | Caso de uso y arquitectura | presentan los casos de uso para una visualización y entendimiento del funcionamiento del proyecto, junto con el diagrama de la arquitectura | Miro | 1 Semana | "Valentina Latorre Fabian Gonzalez" |  |
| Gestión de proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organizaciones | Presentación proyecto establecido | se presentan las correcciones realizadas a los casos de uso y cambios a la tecnologías | Ambiente de google | 1 Semana | "Valentina Latorre Fabian Gonzalez Bastian Bianchi " | Corregir casos de uso y encontrar un lugar donde pilotar |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |  |
| Planteamiento idea de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentacion idea de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caso de uso y arquitectura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación proyecto establecido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre documentación individual y entrevista negocio para pilotar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| desarrollo front-end docente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| desarrollo back-end docente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| primera reunion de MVP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo front-end administrativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo back-end administrativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| segunda reunion MVP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conexion API whatsapp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo front-end funcionario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo back-end funcionario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tercera reunion MVP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega documentos cierre de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitación cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |